REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARIA       UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO “MARIO BRICEÑO IRAGORRY”

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA

SISTEMA WEB PARA EL REPORTE DE INCIDENCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE

ADMISION DE LA CLINICA  UGA. MUNICIPIO VALERA ESTADO TRUJILLO

AUTOR:

ADRIAN JOSE DIAZ SIFUENTES C.I. 32.461.812

Duarte Bravo Esteban Samuel C.I : 32.374.189

DOCENTE ASESOR:

ING. KARINA GUTIERREZ

REPRESENTANTE INSTITUCIONAL:

TS.U MIGUEL BRICEÑO

REPRESENTANTE COMUNITARIO:

ING. YELITZA TERAN

:

Junio, 2026

INDICE GENERAL

PARTE I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del  contexto   ………………………….....................................

Razón Social................................................................................................

Naturaleza de la Comunidad u Organización...............................................

Localización Geográfica…………….............................................................

Historia de Vida de la Comunidad................................................................

Descripción del Diagnostico Situacional......................................................

Problemas, Necesidades e Interés del Contexto……..................................

Problemas en el área de informática…………………………………………

Organizaciones vinculadas al proyecto……….............................................

Identificación de las necesidades……………………………………………...

Jerarquización y Selección de las necesidades...........................................

Alternativas de Solución..............................................................................

Propósitos u objetivos……….......................................................................

Objetivo General..........................................................................................

Objetivos Especificos..................................................................................

Justificación.................................................................................................

Teórico ……………………………………………………………………..…….

Técnico ………………………………………………………………….……….

Legal ……………………………………………………………………………...

Participante – Comunidad …………………………………………………......

Líneas de investigación del PNF, área de conocimiento y unidades curriculares asociadas al PSI/T…………………………………………………

Beneficiarios del Proyecto…………………………………………………..….

ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS

Árbol de problemas. ……………..……..……………………….………………

Árbol de objetivos………………………………………………………………...

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”

Programa Nacional de Formación en Informática

Autores

ADRIAN JOSE DIAZ SIFUENTES C.I. 32.461.812

Duarte Bravo Esteban Samuel C.I : 32.374.189

# RESUMEN

.

Palabras Clave:

INTRODUCCION

En el actual escenario de salud, la gestión eficiente de los recursos en informática se convierte en un factor determinante para garantizar la calidad de los servicios prestados, la sostenibilidad financiera   y  la competitividad de las instituciones.  En este sentido, el departamento de sistemas de la clínica Uga C.A se encuentra frente al reto de mejorar su estructura con el objetivo de optimizar sus procesos internos, proponer programas y nuevos equipos que mejoren el funcionamiento en el departamento de admisión y tomar decisiones estratégicas fundamentadas en información precisa y actualizada.

Ante esta necesidad, surge la iniciativa de llevar a cabo un proyecto para implementar un sistema web para el reporte de incidencias en el departamento de admisión en la  Clínica Uga., con la finalidad de brindar las herramientas de gestión que permitan un funcionamiento eficiente en la gestión del departamento, ya que actualmente las incidencias se reportan verbal mente o por mensajería, ocasionando retraso y falta de seguimiento y control de las mismas.

A partir de esta información, se plantea un enfoque metodológico que involucra el análisis detallado de las necesidades directos e indirectos del área de admisión, la identificación de posibles mejoras y la formulación de recomendaciones  para la optimización de la estructura del departamento.

Se presentará de manera detallada la problemática identificada, los objetivos del proyecto, la metodología empleada, los resultados obtenidos, las recomendaciones, propuestas y las implicaciones de las mismas. Este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema web para el reporte de incidencias  en el departamento de admisión  en la clínica Uga.

Por  lo tanto, para poder comprender la situación actual en la que se encuentran el área de admisión, y de esta manera realizar el  presente proyecto se implementarán técnicas y herramientas de recolección de información a miembros del departamento de admisión de la clínica, para llevar a cabo un diagnóstico situacional, que servirá como base para posteriormente implementar los diferentes procesos requeridos y cumplir con los objetivos del proyecto,  en beneficio del departamento de admisión  y la capacitación de sus usuarios.

En consecuencia, se lleva a cabo está investigación estructurándola de        la siguiente manera:

Parte I: se realiza el diagnóstico situacional, presentando las primordiales necesidades al planteamiento de los objetivos; tanto generales como específicos, así como su justificación.

PARTE I

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripción del Contexto: Pulido B. (2015), el contexto no es univoco ni en su definición, ni en sus usos, y tampoco en sus finalidades. La descripción del contexto es una herramienta que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos (en general elementos humanos o no humanos) que constituyen el marco en el cual un determinado fenómeno estudiado tiene lugar en un tiempo y espacio determinado.

Razón Social: Clínica UGA C.A  RIF: J-30959411-7.

LOGO

Gráfico N.º 1.Logo de la Clínica UGA

Naturaleza de la Organización:

Es una institución privada que presta servicios de salud, cumpliendo con las normas, procedimientos, requisitos para su funcionamiento, brindando atención médica privada al cliente.

MISIÓN:

En Clínica UGA C.A., ofrecemos un servicio de salud óptimo y de calidad mediante el potencial humano y tecnológico al alcance de todos los usuarios, cumpliendo con nuestros compromisos ante la sociedad y el Ambiente.

VISIÓN:

Seremos el prestador de Servicios de salud más actualizado de la Región Andina, trabajando de la mano con nuestros colaboradores mediante la utilización de la Tecnología de Punta que nos distinga en el ramo para la captación de nuevos usuarios. Tomando como norte el bienestar y atención del paciente, demostrando nuestro compromiso y ética como empresa prestadora de servicio de calidad.

Valores Organizacionales

Celeridad: En la planificación, ejecución, y resolución de los problemas relacionados con las competencias.

Eficiencia: En el manejo de todos los recursos asignados a la clínica y sus entes adscritos, que permitan la ejecución al menor tiempo y costos posibles, de los planes, programas, y proyectos aprobados.

Corresponsabilidad: En concurrencia con los órganos del ejecutivo nacional y otros poderes públicos, coordinar esfuerzos para cumplir con los lineamientos emanados de los planes nacionales que contribuyan al bienestar de la población fortaleciendo la soberanía nacional.

Objetivos de la Clínica UGA C.A

- Prestar un servicio relacionado con la atención médica a su cargo.

- Controlar que las intervenciones quirúrgicas programadas se ejecuten.

- Solicitar, coordinar y/o brindar las consultas médicas.

- Brindar atención médica directa.

Estructura organizativa: (ver anexos)

Localización Geográfica

La Clínica UGA C.A, se encuentra ubicada en la Calle 19 E/ Av. Bolívar y 10, local Nº 7-77. Sector las Acacias Valera Estado Trujillo, Parroquia Mercedes Díaz, Municipio Valera, Zona Postal.3101

Fuente: Google maps (2025).

Historia de Vida de la Organización:

La Clínica UGA C.A fue constituida el 06 de septiembre del año 2002 por el Dr. Eleazar J. González Terán, desempeñando el cargo de presidente y la Sra. Luisa E. Peña de González, desempeñando el cargo de vicepresidente.

Es una de las instituciones más completas tanto del estado Trujillo como en el resto del país, cuenta  con  reconocida  trayectoria  de  servicio  en  el  ramo  de  la  salud,  brindándole  a  la comunidad en general calidad en que reúne todos los requerimientos médicos necesarios para solventar la crisis hospitalaria no solo de la región sino también de los estados vecinos, puesto que su capacidad de hospitalización es adecuada, equipos de estudios de vanguardia, un número de médicos especialistas actualizados y un recurso humano altamente capacitado dispuesto a atender al público cuando lo necesite.

Instituciones u Organizaciones vinculadas al Proyecto:

- Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry” como ente formador y facilitador de conocimientos.

- La Clínica UGA C.A, quien nos brindó el apoyo en la ejecución

del proyecto socio tecnológico dentro de sus instalaciones.

Problemas, Necesidades e Interés del Contexto

Sergio Tobón (2016) define  un problema como ”Un reto, dificultad, vacío o contradicción presente en el entorno (local, comunitario, familiar o global) que requiere una solución integral mediante la articulación de saberes, un problema no es solo una carencia, vacío, dificultades o bloqueos. Implica un reto para resolver, crear, innovar y mejorar de forma continua a través de la reflexión”.

Descripción del diagnóstico situacional

Kotler Philip (2016) Plantea que “Un diagnostico situacional está  enfocado en la gestión organizacional, sostiene que es el proceso mediante el cual se analizan y evalúan las organizaciones, utilizando métodos de investigación, con el propósito de intervenir, resolver problemas o tomar decisiones estratégica”.

En consecuencia el  diagnostico situacional es la etapa o el proceso de la investigación aplicada en una organización o empresa; en el cual se determina los problemas o dificultades, con sus causas efectos, para luego implementar estrategias para darle solución al mismo.

En este sentido, el diagnóstico situacional servirá como la base para la realización del presente proyecto socio tecnológico, por permitir diseminar las problemáticas principales que afectan el correcto funcionamiento del  departamento de Admisión la Clínica Uga.

La recopilación de información desde la cual se parte para tener una primera visión que caracteriza el problema es transcendental conocer los procesos administrativos que aplica la organización y a través de la observación directa de los integrantes de esta empresa, así se lograra conocer la realidad que vive la organización, con el fin de conseguir un listado de las necesidades o carencias en los procesos. Los investigadores evidenciaron  la necesidad  de fortalecer los registros y controles internos en el departamento de admisión ya que actualmente las incidencias se reportan   de manera  verbal o a través de mensajes, ocasionando retrasos y falta de seguimiento y control de las mismas..

Es importante señalar, que se utiliza como técnica de recolección de datos la entrevista semiestructurada, que según Stracuzzi Santa Palella y     Martins Feliberto (2017) ”Es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo.”

Así mismo, se utilizó también el instrumento del cuestionario escrito, que para Ortega Cristina (2021) “Es un  instrumento de investigación para recolectar datos estandarizados y hacer generalizaciones”. Dichas estrategias se aplicaron al TSU Miguel Betancourt del departamento de sistemas y a la Lcda Vanessa Parra Supervisor del departamento de admisión quienes conocen la problemática presentada en el departamento de admisión.

Igualmente, también se utilizó la observación directa, que según Stracuzzi Santa Palella y Martins Feliberto (2017) “Es aquella donde el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.”

Se empezó con la entrevista al Lcda Vanessa Parra Supervisor del departamento de Admisión y  Miguel Briceño  Analista  de Sistemas de la Clínica Uga C.A, quien nos dio a conocer las necesidades del  departamento de Admisión de la Clínica, en este caso, se observa  la necesidad de implementar un sistema web para el reporte de incidencias,

debido a que es  el departamento con mayor  movimiento y operatividad diaria de la Clínica,  es  el área donde ingresan y egresan todos los pacientes a la Clínica.

El departamento de sistema está conformado por un solo  analista,  no cuenta con un   sistema o reporte  que se pueda visualizar  la incidencia y corregirla de manera inmediata, de tal manera los usuarios del departamento de admisión puedan continuar con  sus proceso y procedimientos.  El retraso por no solucionar de forma inmediata las incidencias en el departamento  puede  llevar  a  los empleados a    realizar procesos inadecuados en cada servicio, demora en los procedimientos y en la ejecución de las tareas diarias  con los demás  servicios.

Seguidamente, se constató que  en los actuales momentos el departamento de  admisión cuenta con  diez (10) computadoras, de las cuales las diez (10) se encuentran operativas, con un sistema operativo Premium Soft.,  este estudio permite tomar decisiones más precisas en la ejecución de  los procesos  del departamento. Esta acción permitirá garantizar  la eficiencia operativa procedimientos a diario en el departamento de admisión.

Así como también se pudieron constatar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que contribuyeron a la realización de la matriz FODA. Según Gurel & Tat (2018), destacan la importancia del análisis FODA “Una herramienta útil para evaluar negocios específicos. Es un instrumento valioso, al  identificar los factores claves que influyen en el éxito del negocio”, .De tal manera el análisis FODA puede ayudar a los gerentes a tomar decisiones más informadas y a desarrollar estrategias más efectivas. Es así que luego de observaciones realizadas en el entorno y entrevista con el personal idóneo para obtener tal información se decidió en conjunto aplicar la Matriz FODA obteniendo los siguientes resultados:

CUADRO N. º1 MATRIZ FODA Factores Externos

Factores Internos					Factores internos

| FORTALEZAS | OPORTUNIDADES |
| --- | --- |
| - Personal altamente capacitado - Buen ambiente laboral - Buena comunicación - Personal receptivo - Capacidad para resolver conflictos - Calidad en los servicios | - Automatización en los proceso. - Capacitación continua. - Reconocimiento a nivel nacional y estadal. - Convenios con Aseguradoras. - Crecimiento empresarial |
| DEBILIDADES | AMENAZAS |
| - Cumulo en incidencias - Errores manuales en el registro de datos - Retrasos en el reporte de incidencias - Falta de control y seguimiento de las incidencias - Tiempo de espera altos | - Ajustes constante en el sistema cambiario. - Pacientes insatisfechos por la demora en el servicio. - Fallas eléctricas - Fuga de pacientes - Quejas en redes sociales - Fallas de conectividad |

Fuente: Díaz,  (2026).

Identificación de necesidades

Necesidades Generales

Una vez aplicadas las técnicas de recolección de datos, es posible determinar que, entre las problemáticas a nivel institucional,  la Clínica Uga  posee un problema  en cuanto a los constantes fallos en el apartado eléctrico como altas y bajas, ponen en riesgo el funcionamiento de los  equipos  ocasionando daños  a las fuentes de alimentación. Así como también debido a la prolongación  de periodos largos  sin el servicio eléctrico se ven afectada la planta eléctrica, disminuyendo  la prestación de los (Rx, Laboratorios, hospitalización, quirófano  entre otros).

En este sentido, estas fallas  perjudican al funcionamiento interno de la institución, bien sea directamente limitando el trabajo del personal administrativo, médicos y los pacientes.

Necesidades informáticas

Entre las necesidades informáticas de la institución, destaca la ausencia de mantenimiento preventivo a los equipos, lo cual ocasiona el recalentamiento de los mismos, que genera a su vez una disminución considerable en el rendimiento.

Así mismo, hay equipos de computación no se encuentran en funcionamiento por la falta de varios de sus componentes, lo que disminuye entonces el número de computadores disponibles para el uso del personal  administrativo; limitando de esta manera el funcionamiento de algunos departamento de la Clinica.

Igualmente, la instalación de los diferentes programas, como la plataforma Zoom, para las videoconferencias entre el personal de la institución, proveedores, seguros entre otros; los antivirus, para salvaguardar el estado del computador ante las amenazas de softwares maliciosos, y las herramientas de Office (Excel, PowerPoint y Word), para la redacción de documentos, procesamiento de datos, presentaciones, entre otros objetivos que requiera el personal de la Clínica.

Por último, la limitante de no poseer un sistema  web de reporte de incidencias en el departamento de admisión,   ocasionando que el personal de este departamento tenga que utilizar  una forma manual o verbal para   reportar las  incidencias.

Jerarquización de las necesidades

Según Rosales-Córdova (2021): se define la jerarquización e identificación de necesidades como “Un proceso estratégico y sistemático enfocado en detectar las brechas existentes entre la situación actual y la situación ideal, para luego ordenarlas según su urgencia e impacto.”

Las necesidades de optimización de procesos se ordenan según su capacidad de generar ventajas competitivas e incorporar tecnologías.

Una vez realizado el diagnóstico situacional, fue posible identificar diferentes necesidades relacionadas con el apartado informático. Sin embargo, únicamente se aplicará una alternativa de solución a aquellas que se encuentren en los alcances del respectivo Proyecto Socio Tecnológico II.

En este sentido se puedo determinar que el problema central  presentado actualmente es que  las incidencias  se reportan verbalmente o por mensajeria,   lo cual ocasiona  retraso en el control y seguimiento de los procesos del departamento de admisión, generando a su vez una disminución considerable en el rendimiento del mismo, debido a las altas incidencias reportadas ya que es el área con mayor movimiento y operatividad diaria de la clínica

Árbol de problemas

| Retraso en la atención y recepción de pacientes |  |  | Perdida de datos o reportes de fallas |  |  |  | Falta de gestión y seguimiento del problema |  |  | Frustración del personal de admisión al no tener herramientas óptimas para trabajar. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Efectos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deficiencia en el reporte de incidencias del departamento de Admisión de la Clínica UGA. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Causas |  |  |  |  |  |  |
| Uso de canales de comunicación obsoletos e informales (whats app/voz Sin registros |  |  | Falta de integración entre el equipo de Admisión y el departamento de Sistemas. |  |  |  | Falta de una plataforma digital |  |  | Procesos manuales Recepción y asignación manual de incidencias |  |

Propuesta de solución

Alternativas de Solución:

Guillermo Moreno (2016) define una propuesta de solución como “ La fase del análisis y desarrollo de sistemas en la que se reúnen y estudian a detalle los datos del sistema actual en operación, determinando y especificando los nuevos requerimientos para el sistema que se va a desarrollar.

Según el análisis realizado se definieron las problemáticas de la Clínica Uga,  desde el punto de vista de los desarrolladores del proyecto en conjunto con el Analista de  sistemas de la clínica y la Lcda. Vanessa Parra Supervisora del departamento de admisión, se determina que la problemática   más viable para solucionar es la deficiencia en el reporte de incidencias del departamento de admisión de la Clínica Uga ., Actualmente  se  puede correr el riesgo de perder datos e información  por llenar formatos o  escribirlos  a través de mensajes de texto o voz,  lo cual genera retraso en los procesos y operatividad del departamento de admisión,  por lo tanto se requiere la implementación de un mecanismo que permita resolver la problemática presentada entre los cuales se puede aplicar las siguientes  alternativas de solución

- Implementar un sistema web para el reporte de incidencias en el departamento de admisión de la  Clínica Uga.

- Diseñar un registro de fallas y soporte técnico de datos en la Clínica Uga a través de App móvil.

- Automatizar el reporte de incidencias a través de un formato en Excel

Implementar las alternativas de solución para un sistema de reporte de incidencias no solo sirve para “anotar los problemas sino que transforma radicalmente la operación del departamento de admisión. Pasar de los reclamos verbales a una sistema de reportes estructurado es la diferencia entre apagar incendios todos los días y cosntruir una operación clínica solida, segura y eficiente.

Tabla de valores de criterios

Escala

| Criterios | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Muy largo | Largo | Mediano | Corto | Inmediato |
| Costo | Demasiado | Costoso | Algo | Poco | Muy poco |
| Impacto Tecnológico | Muy poco | Poco | Algo | Alto | Muy alto |
| Factibilidad | Muy poco | Poco | Algo | Alto | Muy alto |

Fuente: Manual para la formulación de planes de gestión local (PGL). PROGECI

Tabla de las alternativas de solución

Escala

| Alternativas | Tiempo | Costo | Impacto | Factibilidad | Puntuación | Posición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Implementar un sistema web para el reporte de incidencias en el departamento de admisión de la Clínica Uga | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 1 |
| Diseñar un registro de fallas y soporte técnico de datos en la Clínica Uga a través de App móvil | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | 2 |
| Automatizar el reporte de incidencias a través de un formato en Excel | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 |

Una vez realizado el análisis de las alternativas de solución se determinó que la más acorde con las necesidades del departamento es implementar un sistema web para el reporte de incidencias en el departamento de admisión de la Clínica Uga,

Esta alternativa de solución es un paso crucial para mejorar la seguridad del paciente, optimizar los tiempos de espera y reducir los errores administrativos presentados, transformando radicalmente la gestión del departamento, esto permitirá llevar un control y seguimiento a las incidencias reportadas por el departamento, ya que es el área con mayor movimiento y operatividad diaria de la Clínica  y darle solución   de manera inmediata, lo cual permite pasar de los reclamos verbales a un sistema de reportes estructurado es la diferencia entre apagar incendios todos los días y construir una operación clínica sólida, segura y eficiente

.

Objetivos

Objetivo general:

Implementar un sistema  web para el reporte de incidencias en el  departamento de admisión de la Clínica Uga.

Objetivos Específicos:

- Diagnosticar el estado actual del reporte de incidencias  en el departamento de admisión de la clínica Uga.

- Diseñar un sistema web para reportar las incidencias en el departamento de admisión de la clínica Uga.

- Ejecutar el  reporte de incidencias a través de un sistema web  en departamento de admisión.

- Capacitar al personal del departamento de admisión de la clínica Uga C.A  sobre el uso adecuado del reporte de incidencias a través del sistema  web.

Árbol de Objetivos

| Optimización operativa rapidez en la resolución de fallas eficiente funcionamiento de la Clínica Uga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agilidad en la atención y recepción de pacientes |  |  | Registro y centralización de reporte de fallas e incidencias |  |  |  |  | Monitoreo y seguimientos en tiempo real de las incidencias reportadas |  |  |  |  |  | Personal de admisión conforme con el servicio |  |  |  |
|  |  |  | Implementación de una página web para el reporte de incidencias para el departamento de admisión de Clínica Uga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uso de un canal formal modulo web con registro |  |  | Conexión comunicativa efectiva entre ambos departamentos |  |  |  |  | Desarrollo de una página digital propia para el departamento de admisión |  |  |  |  |  | Procesos automatizados y rápidos |  |  |  |

Plan de Acción

Wrike, 2020-2025): Plantea  que es “Un documento dinámico que reduce metas complejas en etapas fáciles de gestionar mediante la delegación de responsabilidades y líneas de tiempo claras”.

Por lo tanto es  una herramienta o instrumento de planificación que orienta de manera sistemática la ejecución, organización y monitoreo de tareas para alcanzar objetivos específicos

El presente plan de acción comprende  las acciones transformadoras,  destacando las acciones planificadas y especificando los planes de acción para cumplir con los objetivos o propósitos establecidos.

PLAN DE ACCION

Objetivo General: Implementar un sistema web para el reporte de incidencias en el departamento de admisión de la Clínica Uga

| OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | METAS | RECURSOS | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diagnosticar el estado actual del reporte de incidencias en el departamento de admisión de la clínica Uga | Entrevista y Conversatorio Mediante este diagnóstico se podrá identificar de forma rápida y precisa las incidencias del departamento de admisión | Mediante este diagnóstico se podrá identificar de forma rápida y precisa las incidencias del departamento de admisión | Personal del departamento de admisión | Adrían José Díaz Sifuentes Esteban Duarte Bravo |
| Diseñar un sistema web para reportar las incidencias en el departamento de admisión de la clínica Uga | Instalar a cada computadora del departamento de admisión la página web para el reporte de incidencias |  |  | Adrían José Díaz Sifuentes Esteban Duarte Bravo |
| Ejecutar el reporte de incidencias a través de un sistema web en departamento de admisión | Instalar a cada computadora del departamento de admisión la página web para el reporte de incidencias | Establecer un sistema automatizado y rápidos con el fin de que el personal del departamento de admisión reporte sus incidencias informáticas | Diseñar plan de actividades | Adrían José Díaz Sifuentes Esteban Duarte Bravo |
| Capacitar al personal del departamento de admisión de la clínica Uga C.A sobre el uso adecuado del reporte de incidencias a través del sistema web | Realización Conversatorio e Inducción a los usuarios del departamentos de admisión. | Incentivar al personal del departamento de admisión a comprender, familiarizarse y utilizar el reporte de incidencias a través del sistema web | Folletos, manuales o guías que expliquen detalladamente el uso adecuado del reporte de incidencias a través del sistema web. | Adrían José Díaz Sifuentes Esteban Duarte Bravo |

Justificación e impacto social de la alternativa de solución

Justificación Teórica: En el programa nacional de formación  (PNF),  se  buscan  desarrollar  proyectos  que  orienten  e  instruyan  a  futuros estudiantes, así mismo tener una participación activa, critica e integradora en las diferentes comunidades y realidades de su entorno este proyecto aportara conocimientos teóricos-prácticos, así como capacitar al personal en el uso adecuado de las herramientas establecidas en el departamento.

Para el diseño del sistema web en el departamento de admisión de la Clínica Uga, se toman como bases los conocimientos adquiridos en el pensum del Programa Nacional de Formación en Informática “PNFI”, más en concreto, la unidad curricular de Arquitectura del Computador.

Es importante mencionar, que el proyecto también genera aportes pertinentes al propio PNFI, dado a que, para su ejecución, se promueve la participación protagónica de los estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo (UPTT) con la colaboración de los miembros de la Clínica Uga en pro del desarrollo integral de la institución, con soluciones de actitud técnica-científica a las problemáticas en su ámbito informático. De esta manera, se apoya la vinculación social entre los politécnicos y las comunidades, según lo establecido en la Gaceta Oficial 38.930 para la creación de los Programa Nacional de Formación.

Por tanto, las planificaciones y metodologías plasmadas en el presente proyecto, serán de utilidad para cualquier investigación futura para la realización de la página web para el reporte de incidencias del departamento de admisión de la Clínica Uga C.A, o para cualquier otra comunidad en diferentes localidades del país que lo necesite.

Este proyecto aportara conocimientos teóricos-prácticos en cuanto a lo referente al diseño del sistema web en el departamento de admisión en la Clínica Uga C.A., para mejorar el control, seguimiento y tiempos de espera en el reporte de las incidencias de dicho departamento, lo que a su vez permitiría a la clínica ofrecer servicios de mejor calidad a sus pacientes

Justificación Técnica

Con la aplicación del proyecto, se proporciona una solución a las dificultades previamente explicadas en relación al reporte de incidencias del departamento de admisión  de la Clínica Uga. En este sentido, mejoran las condiciones de los procesos, permitiéndole al personal una mayor comodidad para cumplir con sus respectivas actividades y por ende, mejora considerablemente el funcionamiento interno de la institución.

Igualmente, gracias a la posibilidad de desarrollar un control más preciso del funcionamiento del departamento de admisión, los empleados trabajan con eficacia en su labor diaria, teniendo además claro el reporte de incidencias.

De esta manera, se puede determinar, que por medio de la implementación del Proyecto Socio Tecnológico de diseño de una página web para reportar las incidencias en el departamento de admisión de en la clínica Uga; se optimiza el desempeño general de la institución.

Justificación Metodológica: Dentro de la modalidad investigación acción participativa, Espinoza (2020) expresa que la investigación acción participativa “Es la producción del conocimiento para guiar la práctica que genera la modificación de una realidad, por lo tanto esta  investigación se adecua directamente a la practica en la cual los resultados  serán el producto de la evolución de los procesos y los individuos actuantes son los responsables  y transformadores de la realidad.

Las investigaciones bajo la modalidad investigación acción participativa (IAP), buscan transformar una realidad social, educativa o comunitaria mediante la reflexión–acción-reflexión, involucrando activamente a los sujetos estudiados.

Con esta investigación se implementara  una sistema web para el reporte  de incidencias en el departamento de admisión de la Clínica Uga, , lo cual reducirá los tiempos de espera, los errores, proporcionando  un diseño para mejorar la atención del paciente. Logrando así la  optimización y control interno de los procesos.

Justificación Practica:

La ejecución de este proyecto de reporte de incidencias  a través de un sistema web, se  centra en la  reducción del tiempo de resolución de problemas, en  la optimización de recursos, transparencia y mejora en la comunicación con el departamento de admisión., este  proyecto será  ejecutado con todo el personal del departamento de admisión con el objetivo de mejorar  la eficiencia  de los procesos y procedimientos del mismo.

Justificación Legal

En cuanto al aspecto legal, es importante asegurarse de que cualquier cambio en la estructura del departamento o procesos de sistemas cumpla con las regulaciones y normativas vigentes en el sector de la salud. Esto garantizaría la legalidad y legitimidad de las decisiones tomadas en relación al uso adecuado de cada una de las herramientas y procesos en el cobro de los servicios prestados de la clínica. La ejecución de este proyecto se fundamentó principalmente en el artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), donde expresa que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley.

Bases Legales

Las políticas públicas que reafirman la relevancia del proyecto son las siguientes:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Artículos 108 y 110):

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La Ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (Artículo 2):

Artículo 2. Las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones son de interés público y de interés general.

La Ley Orgánica de la Administración Pública (Artículo 12):

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica.

La simplificación de los trámites administrativos será tarea permanente de los órganos y entes de la Administración Pública, así como la supresión de los que fueren innecesarios, todo de conformidad con los principios y normas que establezca la ley correspondiente.

A fin de dar cumplimiento a los principios establecidos en esta Ley, los órganos y entes de la Administración Pública deberán utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. En tal sentido, cada órgano y ente de la Administración Pública deberá establecer y mantener una página en la Internet, que contendrá, entre otra información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, procedimientos, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, así como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y entes disponible para todas las personas vía Internet.

Participante – Comunidad

Se quiere lograr que los participantes de este proyecto socio tecnológico utilicen técnicas y herramientas que le permitan proporcionar innovación y a su vez emprender nuevos métodos y alternativas que ayuden a optimizar los procesos de cualquier empresa u organización; así mismo aportara a la comunidad el apoyo para la realización de sus actividades. Es crucial involucrar a todos los actores relevantes en este proceso de diseño de la página web en departamento de admisión de la Clínica Uga, , incluyendo al personal del  departamento de admisión, pasantes, INCES, universitarios entre otros. Esto podría construir a la aceptación y adopción exitosa de las medidas implementadas, así como a identificar posibles áreas de mejora adicionales.

Igualmente, es necesario mencionar, que los autores del presente proyecto también recibimos el beneficio de la oportunidad de aplicar los conocimientos referentes al PNF de Informática, que con pensamiento crítico y los valores de honestidad y respeto, tenemos la misión y visión de solucionar las problemáticas pertinentes que afectan a los procesos en el departamento de admisión, para el provecho de esta insigne institución y su comunidad.

Línea de Investigación de PNF

La unidad curricular cuyo contenido pedagógico contribuyó al desarrollo del presente proyecto   socio   tecnológico, es   Arquitectura   del computador. Efectivamente, entre   los contenidos relevantes expuestos en la misma, se encuentran, los componentes internos y externos del computador, su funcionamiento y el respectivo ensamblaje de los componentes internos; así mismo, los diferentes sistemas operativos, los requisitos de los mismos y su respectiva instalación y configuración.

Los proyectos socio tecnológicos forman parte de los que son los Programas Nacionales de Formación, logrando que los estudiantes desarrollen todas sus destrezas y los conocimientos obtenidos, ayudando además a solucionar problemas de una comunidad. Este proyecto está enmarcado en el área de la informática y tecnología bajo la línea de investigación: Sitios web, valiéndose de las unidades curriculares de Base de Datos, Ingeniería del Software y Programación II.

Así pues, las nociones de los contenidos mencionados, servirán para la implementación del sistema  web en la Clínica Uga.  El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo en la Clínica Uga.

Beneficiarios: Directos-Indirectos

Directos:

En el departamento de  admisión  de la Clínica Uga C.A  con el reporte de  incidencias a través de un sistema web los procesos son más eficiente y precisos, la clínica podría mejorar la calidad de servicio a los pacientes ya que se llevara un mejor control trazabilidad, organización y seguimientos de las incidencias, asi como también le permitirá  a los once  trabajadores del departamento reportar las incidencias de una manera mas eficiente.

Los pacientes al tener una estructura de sistema y un reporte de incidencias donde  se solvente de manera inmediata la incidencia de una manera  transparente y precisa, los pacientes podrían beneficiarse de respuestas  rápidas en precios más justos y competitivos en los servicios de consultas, laboratorio, RX lo que podría mejorar su acceso a la atención médica.

Los participantes del programa nacional de formación y la Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo.

Indirectos:

Los empleados de la Clínica UGA C.A al optimizar la estructura de sistemas y mejorar la rentabilidad de la clínica, los empleados podrían beneficiarse de un ambiente laboral más estable y seguro, así como de potenciales oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la organización.

La comunidad en general al tener una Clínica UGA más eficiente y rentable, la comunidad podría beneficiarse de una mayor disponibilidad de servicios de salud de calidad y de una mayor contribución al desarrollo económico local.

Los miembros de la Clínica que son favorecidos directamente con la implementación del mencionado proyecto, son el personal de Clínica Uga.   En este sentido, con el servicio de reporte  de incidencias al departamento de admisión, la dirección podrá cumplir con sus responsabilidades de administración en la institución, además de mantener comunicación con los proveedores, clientes, médicos para recibir las orientaciones sobre los contenidos programáticos. Por su parte, el personal, tendrá la facilidad de trabajar cómodamente, con las planificaciones diarias en el  departamento     Igualmente, ambos grupos se nutrirán de los conocimientos sobre el reporte de incidencias, permitiéndoles la capacitación necesaria para realizar un el proceso de manera eficiente..

Por consiguiente, los miembros beneficiados indirectamente son 10 trabajadores, quienes tendrán un mejor desempeño en su proceso de aprendizaje gracias al eficiente trabajo del personal de la institución a través de la página web..

Beneficiarios

Los miembros de la Unidad Educativa Rafael Rangel que son favorecidos directamente con la implementación del mencionado proyecto, son la docente tutora del CEBIT Edy Guzmán y el profesor encargado de la coordinación de Ciencia y Tecnología Eleazar Hernández (2 personas) por ser los que llevarán el control del sitio web institucional en remplazo de la limitada herramienta de Blogger. De igual forma, se encuentran los respectivos estudiantes del Rangel (1119 personas), quienes tendrán una comunicación directa con su casa de estudio para la visualización de todas las áreas de interés.

Por consiguiente, los miembros beneficiados indirectamente son el personal directivo (15 personas) y el personal docente (28 personas) quienes, gracias a la comunicación con los estudiantes por medio de la plataforma digital, podrán desempeñar de forma más eficiente sus respectivas actividades en la institución educativa.

Cuestionario

1.   Nombrar los problemas a nivel de sistema que presentan el departamento de admisión  de la clínica.

2.   Identifique cuales son las causas que lo generan.

3.   La Clínica cuenta con conexión a internet e indicar si presenta fallas

4. El departamento de  admisión tiene conexión con el área de  informática

5. Indique los medios  que utiliza el personal de admisión  para reportar las incidencias  del departamento a área de sistema.

6. ¿Cuáles son las incidencias más frecuentes?

7 Con qué frecuencia ocurren incidencias en  el  departamento de Admisión

8. Indique    el tiempo de respuesta   del área de sistema en la  solución del problema.

9. indique  alguna sugerencia para el area de sistema que pueda mejoraren los procesos y procedimientos .

Nombres y apellidos: _______________________________________

Cargo: ___________________________________________________

Recomendaciones: _______________________________________________

Estructura Organizativa